ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Комунальний  заклад  «Куп’янська  спеціальна школа»

Харківської  обласної  ради

НАКАЗ

15.06.2020   			          Куп’янськ          		         		    № 11-г

Про  підготовку  матеріально-технічної

бази закладу освіти  до  нового

навчального  року  та  роботи  в

осінньо-зимовий  період 2020-2021 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29 травня 2020 року №  310 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2020/2021 років» та на виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 10.06.2020 № 77 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування, закладів професійної  (професійно-технічної) освіти та вищих  навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), які фінансуються з обласного бюджету, до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років», з  метою    підготовки  будівель,  споруд  навчально-житлового  та  енергетичного  призначення,  зовнішніх  інженерних  мереж  до  стабільної  роботи  в  новому  2020/2021  навчальному  році

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період  2020-2021 років (далі – план заходів), що додається.

2. Затвердити план енергозберігаючих заходів на 2020/2021 навчальний рік (далі – План заходів), що додається.

3. Заступнику директора з адміністративно-господарчої роботи  Гусак О.В.:

3.1. Вжити  вичерпних  заходів  з  підготовки  матеріально-технічної  бази  до  роботи  в  2020/2021  навчальному  році.

Відповідно  до  визначених  термінів

3.2. Забезпечити  виконання плану  заходів  щодо  підготовки  до  нового  навчального  року   та  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2020-2021  років.

Відповідно  до  визначених  термінів

3.3.  Надати  до  Центру  матеріально-технічного   забезпечення  плани  організаційно-технічних  заходів  щодо  підготовки  закладу освіти  до  роботи   в  осінньо-зимовий  період   2020-2021  років.

До 19.06.2020

3.4. Здійснювати моніторинг  за  проведенням  ремонтних  робіт у закладі освіти та подавати інформацію до Центру МТЗ.

Щомісяця до 3 числа

Упродовж 2020 року

3.5. Звертатися до фахівців Комунального закладу «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» при складанні договорів підряду, проектно-кошторисної документації та при перевірці актів приймання виконаних підрядних робіт по капітальному та поточному ремонтах.

Упродовж 2020 року

4. Контроль  за  виконанням  наказу  залишаю  за  собою.

Директор						Наталія ПУШКАР

Гусак, 5-33-50

З  наказом   від 15.06.2020 № 11-г  ознайомлені:

Гусак О.В.        _____________________

Горулько Т.А. ______________________

Попов О.О.     _______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора   Комунального

закладу «Куп’янська  спеціальна

школа» Харківської обласної  ради

15.06.2020 № 11-г

План заходів

з  підготовки матеріально-технічної бази закладу освіти  до  нового  навчального  року  та  роботи в  осінньо-зимовий  період 2020-2021 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закінчити проведення ремонтних робіт у закладі освіти | До 01.08.2020 | Гусак О.В. |
| 2 | Провести ремонт і випробування обладнання електроустановок | До 01.08.2020 | Гусак О.В. |
| 3 | Підготувати котельню до осінньо-зимового періоду | До 17.08.2020 | Гусак О.В. |
| 4 | Провести гідравлічне випробування системи опалення | До 17.08.2020 | Гусак О.В. |
| 5 | Отримати акт опосвідчення котельних установок | До 17.08.2020 | Гусак О.В. |
| 6 | Скласти угоди на обслуговування котельних установок і газопроводу | До 01.10.2020 | Гусак О.В. |
| 7 | Розробити і затвердити план енергозберігаючих заходів на 2020/2021 навчальний рік спрямований на зменшення витрат енергоресурсів | До 18.06.2020 | Гусак О.В. |
| 8 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель і споруд, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту | До 07.08.2020 | Гусак О.В. |
| 9 | Провести комплекс заходів по перевірці і ремонту блискозахисту в закладі | До 10.08.2020 | Горулько Т.А |
| 10 | Укомплектувати робочі місця персоналу інструкціями і оперативною інформацією | До 01.09.2020 | Горулько Т.А |
| 11 | Обстежити разом з комісією стан будівель, споруд, спортивне обладнання, ігрові майданчики, на надійність експлуатації, скласти акти | До 10.08.2020 | Горулько Т.А. |
| 12 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2020/2021 навчальний рік | До 18.08.2020 | Гусак О.В. |
| 13 | Провести перевірку роботи пожежних гідрантів, рукавів, кранів, автоматичних систем протипожежного захисту | До 01.07.2020 | Горулько Т.А. |
| 14 | Провести обстеження стану внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, скласти акти | До 10.08.2020 | Гусак О.В. |
| 15 | Підготувати механізми, обладнання харчоблоку і пральні до роботи в новому 2020/2021 навчальному році | До 10.08.2020 | Гусак О.В. |
| 16 | Провести навчання операторів та відповідального за котельню закладу освіти | До 20.08.2020 | Гусак О.В. |
| 17 | Скласти графік споживання паливних ресурсів на 2020/2021 навчальний рік. Встановити контроль за їх використанням | До 25.08.2020 | Гусак О.В. |
| 18 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у шкільних майстернях | До 10.08.2020 | Гусак О.В. |
| 19 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України в Харківській області) на початок 2020/2021 навчального року | До 10.08.2020 | Пушкар Н.Б. |

Гусак,          5-33-50

Горулько,    5-33-50

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора   Комунального

закладу «Куп’янська  спеціальна

школа» Харківської обласної  ради

15.06.2020 № 11-г

План

енергозберігаючих заходів та підготовка енергетичного господарства до нового 2020/2021 навчального року

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | До 01.08.2020 | Гусак О.В. Попов О.О. |
| 2 | Провести ремонтні роботи і випробування обладнання електроустановок, верстатів у шкільних майстернях | До 01.08.2020 | Гусак О.В. |
| 3 | Встановити електричні верстати і швейні машини у шкільних майстернях згідно встановлених вимог | До 25.08.2020 | Гусак О.В. |
| 4 | Провести навчання персоналу, що обслуговує енергетичні установки закладу освіти | До 20.08.2020 | Гусак О.В. |
| 5 | Отримати акт опосвідчення котельних установок | До 25.08.2020 | Гусак О.В. |
| 6 | Скласти угоди на обслуговування котельних установок і газопроводу | До 01.09.2020 | Гусак О.В. |
| 7 | Провести протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом | До 01.09.2020 | Гусак О.В. |
| 8 | Провести повірку лічильників для виміру об’ємів газу, води, електроенергії | До 01.08.2020 | Горулько Т.А. |
| 9 | Провести випробування опору ізоляції електромереж і заземлення, оформити акти | До 01.08.2020 | Горулько Т.А |
| 10 | Замінити прасувальне та виробниче обладнання на пральні і харчоблоці на енергозберігаюче (встановлення нової пральної машини, холодильної камери) | До 01.08.2020 | Гусак О.В. |
| 11 | Забезпечити робочі місця персоналу інструкціями і оперативною інформацією | До 20.08.2020 | Горулько Т.А |
| 12 | Почистити світильники від пилу | До 20.08.2020 | Попов О.О. |
| 13 | Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики | До 15.08.2020 | Попов О.О. |
| 14 | Обстежити енергетичні зовнішні і внутрішні інженерні мережі, скласти акти | До 10.08.2020 | Гусак О.В. |
| 15 | Підготувати електромеханізми, обладнання харчоблоку і пральні до роботи в новому 2020/2021 навчальному році | До 15.08.2020 | Гусак О.В. |
| 16 | Вести щоденний контроль за споживанням енергетичних паливних ресурсів | Щоденно | Гусак О.В. |
| 17 | Провести заміну ламп розжарювання і світильників на енергозберігаючі | До 01.09.2020 | Гусак О.В. |

Гусак,          5-33-50

Горулько,    5-33-50